Уральский федеральный университет

Имени первого Президента России Б.Н.Ельцина Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ

Проект: Vitis-AI — Система оценки пригодности земель для виноделия

Версия документа: 1.0

Дата: Март 2026

Заказчик: Сбербанк России, ПАО (филиал Уральский банк)

Контактное лицо: Зверева Анна

Команда проекта: Бакилин Михаил, Саттаров Артем, Хакимзянов Илья

Елькин Лев, Комаров Сергей

Оглавление

Проект: Vitis-AI — Система оценки пригодности земель для виноделия	1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1. Наименование и цель проекта	3

1.2. Область применения	3

1.3. Нормативные ссылки	3

2.	КОМАНДА ПРОЕКТА	4

2.1. Матрица ответственности	4

3.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5

3.1. Use Case Diagram	5

3.2 Детализация ключевых сценариев	5

3.3 Список функциональных требований к Vitis.ai	6

4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ	10

4.1. Sequence Diagram: Основной поток оценки участка	10

4.2. Component Diagram: ML Pipeline	10

5.	НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11

5.1. Технические метрики	11

5.2. Требования к данным	11

6.	План-график	12

6.1 Road-map	12

7. Риски и коммуникация	13

7.1 Распределение рисков	13

7.2. План коммуникации	14

Приложение А: глоссарий	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование и цель проекта

| Цель | Разработка ML-системы выполнения задачи агроклиматического зонирования и выявления перспективных территорий под посадку виноградников на Юге России |
| --- | --- |
| Тип работ | Исследовательско-прикладной проект с элементами R&D, реализуемый в рамках проектного практикума на базе Уральского федерального университета |

1.2. Область применения

- Оценка инвестиционной привлекательности земельных участков

- Поддержка принятия решений при кредитовании агробизнеса

- Научные исследования в области GeoAI и прецизионного земледелия

1.3. Нормативные ссылки

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»

- Лицензионные соглашения Google Earth Engine, Copernicus, ECMWF

- КОМАНДА ПРОЕКТА

2.1. Матрица ответственности

| Задача / Роль | Бакилин Михаил | Саттаров Артем | Хакимзянов Илья | Елькин Лев | Комаров Сергей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований | A | C | C | I | I |
| Архитектура системы | A | R | C | C | C |
| GEE Data Pipeline | R | R | A | I | C |
| Feature Engineering | A | R | R | I | C |
| Обучение модели | C | A | R | I | C |
| Валидация (Spatial CV) | R | R | A | I | C |
| SHAP-интерпретация | A | R | R | I | I |
| Streamlit UI | C | I | I | A | C |
| Тестирование | C | C | C | C | A |
| Документация | A | R | R | R | R |
| Презентация заказчику | A | C | C | C | I |

Легенда:

R=Responsible (исполняет);

A=Accountable (отвечает);

C=Consulted (консультирует);

I=Informed (информируется).

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Use Case Diagram

3.2 Детализация ключевых сценариев

UC1: Оценить пригодность участка

| Актор | Агроном, Инвестор |
| --- | --- |
| Предусловие | Пользователь авторизован, выбрал инструмент оценки |
| Основной сценарий | 1. Ввод координат/загрузка полигона 2. Система запрашивает признаки из GEE 3. ML-модель рассчитывает вероятность пригодности 4. Отображение результата на карте + метрики 5. Предложение сгенерировать детальный отчет |
| Постусловие | Результат сохранен в истории пользователя |
| Альтернативы | A1: Нет данных по координатам → запрос ручной разметки признаков |

UC2: Cгенерировать отчет

| Актор | Агроном, Инвестор |
| --- | --- |
| Предусловие | Пользователь авторизован, гис-анализ выполнен |
| Основной сценарий | - Система предлагает сформировать отчет - Пользователь подтверждает необходимость генерации отчета - Система формирует отчет на основе обработанных данных - Отчет загружается |
| Постусловие | Результат сохранен на ПК пользователя |

3.3 Список функциональных требований к Vitis.ai

| Код (ID) | Категория | Требование | Приоритет | Критерии приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Auth | Базовая аутентификация: логин/пароль | High | Вход в систему с учетными данными; блокировка неавторизованного доступа |
| FR-002 | Auth | Две роли: Пользователь и Администратор | High | Пользователь: оценка + отчеты; Администратор: + управление моделями и данными |
| FR-003 | Ввод данных | Ввод координат участка вручную (широта/долгота в decimal degrees) | High | Валидация формата; подсказки при ошибке; ограничение диапазона (Юг России) |
| FR-004 | Ввод данных | Отображение маркера на карте после ввода координат | Medium | Интерактивная карта с центрированием на введенных координатах |
| FR-005 | Интеграция GEE | Получение данных рельефа (SRTM): высота, уклон, экспозиция | High | Загрузка данных с разрешением 30м; обработка ошибок API |
| FR-006 | Интеграция GEE | Получение климатических данных (ERA5): температура, осадки, GDD, frost risk | High | Расчет Growing Degree Days; агрегация за вегетационный период (апр-окт) |
| FR-007 | Интеграция GEE | Получение спутниковых данных (Sentinel-2): NDVI, NDWI | High | Расчет вегетационных индексов; фильтрация облачности < 10% |
| FR-008 | Интеграция внешняя | Получение данных о почвах (SoilGrids): тип, pH, органика | Medium | Загрузка характеристик почвы для точки; fallback при недоступности API |
| FR-009 | Feature Engineering | Расчет производных признаков: TPI, инсоляция, защита от ветра | High | Корректный расчет всех engineered features на основе рельефа |
| FR-010 | Feature Engineering | Агрегация климатических временных рядов (mean/min/max/trend) | High | Статистики за сезон; обработка пропусков в данных |
| FR-011 | ML-модель | Загрузка предобученной модели CatBoost из файла (.pkl) | High | Загрузка модели < 5 сек; корректная работа predict_proba() |
| FR-012 | ML-модель | Предсказание вероятности пригодности (0-100%) | High | Возврат вероятности с точностью до 2 знаков; обработка edge cases |
| FR-013 | ML-модель | Расчет SHAP values для интерпретации предсказания | High | SHAP для всех признаков; сумма SHAP ≈ log-odds предсказания |
| FR-014 | ML-модель | Выделение топ-5 наиболее влияющих признаков | Medium | Список признаков с направлением влияния (+/-) и величиной вклада |
| FR-015 | Visual | Интерактивная карта с маркером участка (Folium/Plotly) | High | Масштабирование, перемещение; отображение базовых слоев (спутник/карта) |
| FR-016 | Visual | Отображение вероятности пригодности крупным индикатором | High | Цветовая индикация (красный <40%, желтый 40-70%, зеленый >70%) |
| FR-017 | Visual | Интерактивная SHAP-диаграмма (bar chart) | High | Отображение вклада признаков; tooltip с описанием признака |
| FR-018 | Visual | График рисков вымерзания по месяцам | High | Линейный график температур; пороговые линии критических значений |
| FR-019 | Визуализация | Индикатор уверенности модели (confidence score) | Medium | Визуальный статус: низкая/средняя/высокая уверенность предсказания |
| FR-020 | Отчетность | Генерация PDF-отчета с результатами | High | PDF содержит: координаты, вероятность, SHAP, риски, рекомендации; < 5MB |
| FR-021 | Отчетность | Экспорт результатов в CSV | Medium | CSV с признаками и предсказаниями для дальнейшей аналитики |
| FR-022 | Рекомендации | Подбор сортов винограда (3-5 вариантов) | High | Рекомендации на основе климатической зоны (Саперави, Красностоп и др.) |
| FR-023 | Кэширование | Кэширование запросов к GEE (TTL 24 часа) | Medium | Повторный запрос тех же координат выполняется < 3 сек |
| FR-024 | Кэширование | Сохранение истории оценок пользователя | Low | История последних 50 оценок с возможностью повторного просмотра |
| FR-025 | Валидация | Проверка координат на принадлежность к Югу России | High | Ошибка при координатах вне региона; понятное сообщение пользователю |
| FR-026 | Производительность | Время оценки одного участка < 30 секунд | High | 95-й перцентиль времени ответа ≤ 30 сек |
| FR-027 | Производительность | Поддержка до 50 одновременных пользователей | Medium | Стабильная работа при нагрузке; отсутствие 5xx ошибок |
| FR-028 | Безопасность | HTTPS для всех соединений | High | Все данные передаются по зашифрованному каналу |
| FR-029 | Безопасность | Логирование действий пользователей (audit log) | Medium | Запись: user_id, timestamp, coordinates, result |
| FR-030 | Администрирование | Загрузка новой версии модели через интерфейс | Medium | Админ может загрузить .pkl файл; валидация формата модели |
| FR-031 | Администрирование | Просмотр статистики использования системы | Low | Дашборд: количество оценок, популярные регионы, ошибки |
| FR-032 | Доступность | Адаптивный интерфейс (mobile-friendly) | Low | Корректное отображение на экранах от 320px шириной |
| FR-033 | Доступность | Интерфейс на русском языке | High | Все тексты, кнопки, сообщения об ошибках на русском |
| FR-034 | API | REST endpoint для программной оценки: POST /api/evaluate | Medium | JSON request/response; документация в Swagger UI |

Ключевые критерии для оценки конечного результата:

4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

4.1. Sequence Diagram: Основной поток оценки участка

4.2. Component Diagram: ML Pipeline

  - НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Технические метрики

| Категория | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Точность модели | ROC-AUC ≥ 0.85 на отложенной выборке | Spatial K-Fold (5 folds) |
| Время ответа | < 1 мин на оценку одного участка | Load testing (Locust) |
| Масштабируемость | До 50 одновременных пользователей | Stress testing |
| Объяснимость | SHAP values для всех 20+ признаков | Визуальная проверка в UI |
| Безопасность | Basic Auth + HTTPS | Security audit checklist |

5.2. Требования к данным

  - План-график

6.1 Road-map

7. Риски и коммуникация

7.1 Распределение рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия митигации |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаток размеченных данных | High | High | • PU-Learning подход • Аугментация через buffer zones • Ручная разметка 200 точек как fallback |
| Пространственная автокорреляция | High | Medium | • Обязательное использование Spatial K-Fold • Block validation при финальной оценке |
| Переобучение на тривиальных признаках | Medium | High | • Feature ablation study • Регуляризация + early stopping • Экспертная валидация top-10 features |
| GEE квоты / недоступность API | Medium | Medium | • Кэширование выгруженных данных • Локальные бэкапы критических слоев • Fallback на статические GeoTIFF |
| Задержки в разработке UI | Low | Medium | • Использование готовых Streamlit компонентов • Приоритизация: карта → форма → отчет → улучшения |
| Недостаточная объяснимость для бизнеса | Medium | Medium | • Раннее вовлечение заказчика в дизайн отчетов • Визуализация SHAP в бизнес-терминах |

7.2. План коммуникации

| Встреча | Частота |
| --- | --- |
| Tech Review | Раз в неделю, 1 час |
| Demo with Stakeholder | Раз в 2 недели, 30 мин |

Приложение А: глоссарий

| термин | описание |
| --- | --- |
| Терруар | Совокупность природных факторов (почва, климат, рельеф), определяющих уникальные характеристики винограда |
| GDD (Growing Degree Days) | Сумма активных температур, ключевой метрический показатель для виноградарства |
| PU-Learning | Positive-Unlabeled Learning — метод обучения при отсутствии размеченных негативных примеров |
| Spatial CV | Кросс-валидация с учетом пространственной автокорреляции (блок-разбиение карты) |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations — метод интерпретации предсказаний ML-моделей |